附件

后勤管理处2010年暑假主要工作任务完成情况检查表

2010年8月31日

| 序号 | 工 作 内 容 | 负责 部门 | 配合部门 | 项目负责人 | 完成时间 | 完成情况 | 分管 领导 | 总协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本学期工作总结及下学期工作计划，来往信件、报表处理 | 综合科 | 各科室 | 林端庄 洪礼坤 | 8月30日 | 已完成 | 姚 松 树 | 郑 文 谦 |
| 2 | 俊秀文学院周边绿化工作 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军 洪礼坤 | 7月20日 | 已完成 |  |  |
| 3 | 俊秀文学院图书馆卫生及周边环境清理 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军 洪礼坤 | 7月25日 | 已完成 |  |  |
| 4 | 做好防御台风暴雨工作（对排洪渠、排污管道进行全面清理、检查、维修） | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军 洪礼坤 | 7月25日 | 已完成 |  |  |
| 5 | 2010年度新教师住房安排及宿舍卫生清理 | 管理科 | 人事处 | 曾文军 洪礼坤 | 7月30日 | 已完成 |  |  |
| 6 | 陈祖昌礼堂舞台电缆灯光维修 | 管理科 | 水电中心 | 曾文军 | 8月15日 | 已完成 |  |  |
| 7 | 校园道路、屋面、墙壁、室内外地砖等土建处理维修改造（①电梯井渗水改造；②屋面、墙体漏水、渗水维修；③A区路口排污管道疏通、改造；④校园道路花砖修补；⑤ 校名夜景工程维修；⑥体育学院乒乓球场维修；⑦白蚂蚁防治及预防蛇伤药物喷杀工作等) | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军 洪礼坤 | 8月20日 | 已完成 |  |  |

后勤管理处2010年暑假主要工作任务完成情况检查表

2010年8月31日

| 序号 | 工 作 内 容 | 负责部门 | 配合部门 | 项目负责人 | 完成时间 | 完成情况 | 分管 领导 | 总协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 诗山校区修缮及危、旧房屋拆除 | 管理科 | 资产处 监察室 | 陈国鹏 | 8月20日 | 已完成 | 姚 松 树 | 郑 文 谦 |
| 9 | 档案室改造、搬迁协调 | 管理科 | 基建办 档案室 | 洪礼坤 | 8月25日 | 已完成 |  |  |
| 10 | 校园网络升级工程协调 | 管理科 | 有关单位 | 曾文军 | 8月25日 | 已完成 |  |  |
| 11 | 全校教学场所、教室、实验室等设施维修（门窗、桌椅、窗帘、玻璃、铁件、木作等） | 管理科 | 各二级学院 | 曾文军 洪礼坤 | 8月25日 | 已完成 |  |  |
| 12 | 督查学生公寓管理中心完成学生宿舍调整、维修工作 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军 洪礼坤 | 8月25日 | 已完成 |  |  |
| 13 | 督查劳动服务公司完成校园建筑物露天阳台垃圾清理及下水管道疏通、校园绿化养护、环境卫生保洁工作 | 管理科 | 后勤服务集团 | 曾文军 洪礼坤 | 8月30日 | 已完成 |  |  |
| 14 | 新生入学体检费招标合同签定 | 医疗所 | 各二级学院 | 黄丽明 | 7月20日 | 已完成 |  |  |
| 15 | 2010年招生体检档案审查 | 医疗所 | 教务处 | 黄丽明 | 8月20日 | 已完成 |  |  |

后勤管理处2010年暑假主要工作任务完成情况检查表

2010年8月31日

| 序号 | 工 作 内 容 | 负责部门 | 配合部门 | 项目 负责人 | 完成时间 | 完成情况 | 分管 领导 | 总协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 第二季度有偿服务水电费收缴 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭林 庄文彪 | 7月30日 | 已完成 | 林 圣 造 | 郑 文 谦 |
| 17 | 明德体育馆东侧市政基建供水管道迁移 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭林 庄文彪 | 8月1日 | 已完成 |  |  |
| 18 | 学术大道电缆沟排水施工 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭林 庄文彪 | 8月1日 | 已完成 |  |  |
| 19 | 增设校高位水池水位电子显示器 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭林 庄文彪 | 8月15日 | 已完成 |  |  |
| 20 | 学校高位水池及二级蓄水池清洁、消毒及检测 | 综合科 | 市防疫站 | 蔡昭林 庄文彪 | 8月15日 | 已完成 |  |  |
| 21 | 校园配电室、加压泵房等安全检查及整修 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭林 庄文彪 | 8月15日 | 已完成 |  |  |
| 22 | 明德体育馆低压供电工程招投标及施工 | 综合科 | 基建办 | 蔡昭林 庄文彪 | 8月20日 | 完成第3次招投标工作，施工方已进场，工程于国庆前完成。 |  |  |
| 23 | 部分供水管网闸阀维修、更换 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭林 庄文彪 | 8月25日 | 已完成 |  |  |
| 24 | 生活服务中心生活用水与消防用水分离改造的论证、改造 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭林 庄文彪 | 8月25日 | 方案正论证中，工程将于国庆前完成。 |  |  |
| 25 | 艺术大楼验收工作 | 基建办 | 市质监站等 | 黄国川 庄生特 | 8月25日 | 已完成 |  |  |

后勤管理处2010年暑假主要工作任务完成情况检查表

2010年8月31日

| 序号 | 工 作 内 容 | 负责 部门 | 配合部门 | 项目 负责人 | 完成时间 | 完成情况 | 分管 领导 | 总协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 明德体育馆室外配套工程及室内座椅的安装 | 基建办 | 监理单位 施工单位 资产管理处 | 陈国华 蔡如龙 | 8月25日 | 明德体育馆室外配套设施已完成； 部分石板材铺装、室内座椅安装将于国庆前完成。 | 陈 国 华 | 郑 文 谦 |
| 27 | B区学生公寓室内外地面修复、局部挡土墙维修 | 基建办 | 管理科 物业管理 | 曾文军 蔡如龙 | 8月30日 | 室内修复已完成； 室外局部挡土墙维修于国庆前完成。 |  |  |
| 28 | 434亩征地相关工作 | 基建办 | 国土资源局 当地村委会 | 陈国华 蔡如龙 |  | 目前学校正筹集资金支付丰泽区劳动保障局434亩征地农民失地补偿款。 |  |  |